Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin / câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | Có | không cần |  |
| LS03 | Có | không cần |  |

Nhiệm vụ 2 – Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Đa số chọn 3, tương đương LS02; lý do chọn 5 không đủ để nâng phạm vi so với LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Sau khi giải thích rủi ro hai khách đặt cùng lúc, đa số chọn lại 5 SP; lớn hơn LS02 vì có luồng tạo đơn, kiểm tra tồn kho, giảm/hoàn tồn. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất "1 Story Point = 4 giờ" sai vì Story Point đo độ lớn tương đối, không phải thời gian thực. Mỗi équipe có velocity riêng, quy đổi cố định sang giờ làm mất ý nghĩa so sánh tương đối. Nhóm nên dùng velocity để dự báo khối lượng sprint sau, không đổi SP sang giờ.